# ヒアリングチェックリスト

AWS移行（基幹システム＆ファイルサーバー） / 作成: 2026-02-20

お見積書の作成・移行方式の検討のため、下記の情報をご提供いただけますと幸いです。
★Must は確認なしでは概算も困難な項目です。優先してご回答ください。

## A. 現行環境の構成

| # | 重要度 | 質問 | 回答欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | ★Must | 【最重要】ファイルサーバーは「Azure NetApp Files（ANF）」ですか？それとも「Azure上のWindows Server VMのFS」ですか？ （移行方式の根幹となります） |  |
| A-02 | ★Must | 移行対象のデータ容量（GB/TB）とファイルの総数（概算）を教えてください。 |  |
| A-03 | ★Must | 基幹システムのOS・データベース・ミドルウェアの種別とバージョンを教えてください。 （例: Windows Server 2019 / SQL Server 2019 / IIS 10） |  |
| A-04 | Should | ファイルサーバー上の共有フォルダ数と、フォルダ階層の深さ（最大レベル数）を教えてください。 |  |
| A-05 | Should | 1日あたりの平均データ変更量（GB）はどのくらいですか？（差分移行の期間見積もりに使用） |  |
| A-06 | Nice | ファイルの種類の内訳（Office文書中心、大容量動画あり、など）を教えてください。 |  |

## B. 移行先（AWS側）の要件

※ ファイルサーバーの移行先は Amazon FSx for NetApp ONTAP にて調整しています。

| # | 重要度 | 質問 | 回答欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | ★Must | 基幹システムのEC2構築はサーバー設定を含む新規構築（Re-host）ですか？それともリアーキテクチャ（再設計）を含みますか？ |  |
| B-02 | ★Must | ファイルサーバーへのアクセスはSMB（Windows共有）のみですか？NFS（Linux/Unix）も使用しますか？ |  |
| B-03 | Should | AWSリージョンのご希望はありますか？（例: 東京リージョン） |  |
| B-04 | Should | 冗長化（マルチAZ）の要件はありますか？ |  |
| B-05 | Should | コールドデータをS3へ自動的に階層化する機能（FabricPool）の利用をご希望ですか？ |  |

## C. ネットワーク・接続要件

| # | 重要度 | 質問 | 回答欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | ★Must | Azure（現行環境）とAWSの間に、現在VPNまたはExpressRoute/Direct Connectなどの専用接続は存在しますか？ |  |
| C-02 | ★Must | 移行期間中、Azure↔AWSのデータ転送に使用できるネットワーク帯域は何Mbps程度ですか？ |  |
| C-03 | Should | 移行作業はインターネット経由での転送を許容されますか？それとも閉域ネットワーク経由のみですか？ |  |
| C-04 | Should | AWS VPC（Virtual Private Cloud）はすでに構成済みですか？ |  |

## D. 権限・Active Directory 要件

| # | 重要度 | 質問 | 回答欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | ★Must | グループ会社のADドメイン名と、移行先（親会社または新規）のADドメインは同一ですか？別ドメインですか？ |  |
| D-02 | ★Must | 移行後にドメイン統合（マージ）を行う計画はありますか？移行前・中・後どのタイミングですか？ |  |
| D-03 | Should | 現在のファイルサーバーのNTFS権限はフォルダごとに個別ACLが設定されていますか？それとも共有レベルのアクセス制御が中心ですか？ |  |
| D-04 | Should | Windowsのセキュリティグループ（ADグループ）はどのくらいの数がありますか？（概算） |  |
| D-05 | Should | ファイルサーバーのUNCパス（例：\\server\share）について、移行後にパスを変更できますか？それともクライアントPCの設定を変えずに同一パスで接続する必要がありますか？ |  |
| D-06 | Should | 基幹システムはAD認証（Kerberos）に依存していますか？ |  |
| D-07 | Nice | グループポリシー（GPO）によるドライブマッピングやログインスクリプトはありますか？ |  |
| D-08 | Nice | ファイルアクセスの監査ログ（Audit Log）の取得・保存要件はありますか？保存期間の規定はありますか？ |  |

## E. 業務継続・カットオーバー要件

| # | 重要度 | 質問 | 回答欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | ★Must | カットオーバー時に業務を停止できる最大時間（許容ダウンタイム）はどのくらいですか？ （例：週末の12時間、深夜の2時間） |  |
| E-02 | ★Must | 本番カットオーバーの目標時期（月・週）はありますか？ |  |
| E-03 | Should | 移行後のバックアップ要件を教えてください。（RPO: 何時間前のデータまで復元できればよいか / RTO: 何時間以内に復旧が必要か） |  |
| E-04 | Should | 移行後、旧Azure環境をどのくらいの期間、並行稼働（フォールバック用）として維持しますか？ |  |
| E-05 | Nice | 別リージョンへのDR（ディザスタリカバリ）要件はありますか？ |  |

## F. セキュリティ・コンプライアンス要件

| # | 重要度 | 質問 | 回答欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Should | データの暗号化要件はありますか？（転送中の暗号化 / 保存データの暗号化） |  |
| F-02 | Should | AWSへのアクセスは特定のIPレンジに限定する必要がありますか？ |  |
| F-03 | Nice | セキュリティ認証・コンプライアンス要件（ISMS、PCI DSS等）はありますか？ |  |
| F-04 | Nice | AWSのサービス利用における承認プロセス（社内申請等）はありますか？ |  |

## G. 既存資料の提供依頼

以下の資料をご提供いただけますと、より精度の高い見積もりが可能です。

| 資料名 | 重要度 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 現行サーバー構成図（ネットワーク構成含む） | ★Must |  |
| 基幹システムのソフトウェア構成一覧 | ★Must | OS/DB/MW/バージョン |
| ファイルサーバーの共有フォルダ一覧 | Should | フォルダ名・容量内訳・権限設定 |
| ADドメイン構成図 | Should | OU構造・グループ一覧 |
| 現行のバックアップ運用手順書 | Nice |  |

ご不明な点がございましたらご連絡ください。ご回答の状況に応じて段階的に見積もりをご提示することも可能です。